# 曲沃县公安局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县公安局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县公安局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140921012800136D |
| 机构地址 | 山西省临汾市曲沃县文公大街 |
| 负责人 | 王博君 |

**二、债券资金拨付情况**

2019年度，曲沃县公安局共收到拨付的债券资金800万元，其中：一般债券资金800万元。具体情况如下：

2019年1月9日，曲沃县财政局拨付债券资金800万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2019年12月31日，曲沃县公安局“雪亮工程”建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.01.16 | 支付工程进度款 | 800.00 |
| **合 计** | | | **800.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为“雪亮工程”建设项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县“雪亮工程”建设项目覆盖曲沃县全县辖区范围，主要建设内容为：1、前端监控点部署：建设视频监控数据834路、融合原有县城的166路，形成前端1000路视频数据的采集密度；2、中心机房：改造中心机房120平方米；3、指挥中心：改造指挥中心400平方米，其他配套用房354平方米。4、综合作战平台包括：警务系统、网安系统、舆情系统、技侦系统、图侦系统、调度系统、公安视频管理系统、多媒体应用系统、多席位联动、110接处警系统。项目建成后，可以提高社会治安综合治理智能化水平，维护国家安全和社会稳定，是预防和打击暴力恐怖犯罪的重要举措，具有较好的社会效益。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县“雪亮工程”建设项目估算总投资3378万元，资金来源为曲沃县政府出资。

**3.项目审批情况**

2017年06月20日，项目取得曲沃县发展和改革局《关于曲沃县“雪亮工程”建设项目可行性研究报告的批复》（曲发改审批[2017]73号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年08月开工建设，计划2019年12月31日全部完成并投入使用。

本项目已接近尾声。

截止2019年01月16日已完成投资2593.00万元，占估算总投资的76.76%。

**五、债券重大公开事项**

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。