# 曲沃县人民医院

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县人民医院。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县人民医院 |
| 机构性质 | 差额事业 |
| 统一社会信用代码 |  121409214080301826 |
| 机构地址 |  曲沃县大东关东口 |
| 负责人 | 许江  |

**二、债券资金拨付情况**

2019年度，曲沃县人民医院共收到拨付的债券资金1500万元，其中：一般债券资金1500万元。具体情况如下：

2019年9月5日，临汾市财政局拨付债券资金1500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2019年12月31日，曲沃县人民医院地下停车场建设项目债券资金已使用132.44万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.10.24 | 支付设计费 | 2.80 |
| 2 | 2019.10.24 | 支付工程进度款 | 19.60 |
| 3 | 2019.9.9 | 支付工程进度款 | 36.69 |
| 4 | 2019.10.24 | 支付工程进度款 | 61.00 |
| 5 | 2019.10.24 | 支付咨询费 | 9.50 |
| 6 | 2019.10.24 | 支付咨询费 | 2.85 |
| **合 计** | **132.44** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为曲沃县人民医院地下停车场建设项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县人民医院地下停车场建设项目位于曲沃县人民医院院内北侧，总建筑面积8243.38平方米，主要建设一座地下一层停车场，框架结构，停车位200个。该项目可极大地缓解和方便当地群众看病期间停车难问题，可改善就医环境，预计有较好的社会效益。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县人民医院地下停车场建设项目估算总投资2980万元，资金来源为曲沃县政府债券资金。

**3.项目审批情况**

2019年6月13日，项目取得临汾市曲沃县自然资源局《建设项目选址意见书》（选字第141021201900003号）。

2019年5月30日，项目取得临汾市曲沃县自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第141021201900002号）。

2019年06月14日，项目取得临汾市曲沃县发展和改革局《关于曲沃县人民医院地下停车场建设项目可行性研究报告的批复》（曲发改审批[2019]29号）。

2019年11月14日，项目取得临汾市曲沃县发展和改革局《关于曲沃县人民医院地下停车场工程增补项目可行性研究报告的批复》（曲发改审批[2019]56号）。

 2019年7月8日，曲沃县人民医院新建综合楼车库垃圾坑开挖工程取得临汾市曲沃县政府采购中心《中标通知书》（曲采[2019]70号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年06月开工建设，计划2020年12月全部完成并投入使用。

本项目已完成基坑开挖及支护工程。

截止2019年12月31日已完成投资132.44万元，占估算总投资的4.44%。

**五、债券重大公开事项**

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。