# 曲沃县中医医院

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县中医医院。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县中医医院 |
| 机构性质 | 差额事业 |
| 统一社会信用代码 | 12140921408030211H |
| 机构地址 | 曲沃县文公大街16号 |
| 负责人 | 李俊平 |

**二、债券资金拨付情况**

2019年度，曲沃县中医医院共收到拨付的债券资金1700万元，其中：一般新增债券资金 200万元，专项债券资金1500万元。具体情况如下：

2019年1月28日，曲沃县财政局拨付一般新增债券资金200万元。

2019年 9月 30日，曲沃县财政局拨付专项债券资金1500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2019年12月31日，曲沃县中医医院住院楼项目债券资金还剩600.63万元未使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.1.28 | 付住院楼工程款 | 300 |
| 2 | 2019.7 | 付住院楼工程款 | 200 |
| 3 | 2019.10.24 | 付住院楼工程款 | 350 |
| 4 | 2019.10.30 | 装修装饰预付款20% | 249.37 |
| **合 计** | | | 1099.37 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为住院楼项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县中医医院住院楼项目位于曲沃县城北关曲沃县中医医院院内。项目建设内容为地下一层，地上十层，总建筑面积为14263.18平方米，包括病房、手术室、急诊科、医技科、药剂科、康复科、电梯及保证用房。项目建成后，可以改善病人住院条件，提高临床医疗水平，满足临床治疗需求，进一步更好的为全县人民健康服务。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县中医医院住院楼项目估算总投资4763.60万元，资金来源：3337.98万元为政府出资。

**3.项目审批情况**

2014年6月3日，省发改委立项批复【2014】514号、2015年8月临汾市发改委批复【2015】167号文件、2015年8月曲沃县发改委批复、2016年8月9日项目取得曲沃县建设项目选址意见书【选字141021201600002号】、2016年8月18日项目取得临汾市建设用地规划许可证【地字第141021201600001号】、2016年8月25日项目取得临汾市建设工程规划许可证【建字第141021201600009号】、2016年12月27日项目取得中华人民共和国建筑工程施工许可证【142621201612270101】、2016年11月9日项目项目经招标【曲招字2016第16号】由国基建设集团有限公司承建。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年12月开工建设截止2019年12月主体工程已完工，内部装修及部分室外工程正在进行施工。

**五、债券重大公开事项**

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。