# 曲沃县晋之源农业开发有限公司

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县晋之源农业开发有限公司。本单位是有限责任公司。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 曲沃县晋之源农业开发有限公司 |
| 企业性质 | 国有控股 |
| 统一社会信用代码 | 91141021056279688K |
| 企业地址 | 曲沃县西大街农业委员会6楼 |
| 企业法定代表人 | 贾瑞明 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，曲沃县晋之源农业开发有限公司共收到专项债券资金1500万元。具体情况如下：

 2020年 10月 21日，曲沃县财政局拨付专项债券资金1500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，曲沃县晋之源农业开发有限公司黄河金三角智慧菜谷集约化智能温室项目专项债券资金还剩194.51万元未使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.10.23 | 付集约化智能温室工程款 | 900 |
| 2 | 2020.10.27 | 付集约化智能温室工程款 | 300 |
| 3 | 2020.12.3 | 付集约化智能温室前期费用 | 105.49 |
| **合 计** | 1305.49 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

专项债券资金对应的投资项目为黄河金三角智慧菜谷集约化智能温室项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县晋之源农业开发有限公司黄河金三角智慧菜谷集约化智能温室项目位于曲沃县现代农业园区内。项目建设内容为新建纹络式集约化智能温室2万平方米，配套购置蔬菜育苗设备4台套、喷淋设备4台套、增降温设备4台套等。配置相关生产设施、蔬菜育苗系统、智能化控制系统、水肥一体化等，以及完成室内外相关水、电、暖通等附属配套设施工程。项目建成后，通过推广蔬菜穴盘育苗技术，将促进带动周边地区绿色蔬菜基地的发展，可以推进曲沃县蔬菜实现种植规模化、生产标准化、销售品牌化和经营产业化，提高蔬菜产品质量安全水平，提升蔬菜产业竞争力。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县晋之源农业开发有限公司黄河金三角智慧菜谷集约化智能温室建设项目估算总投资3100万元，资金来源：1500万元为专项债券资金，剩余资金为自筹资金。

**3.项目审批情况**

2020年2月项目取得山西省企业投资项目备案证。项目代码：2020-141021-01-03-001417。2020年4月9日项目招标，由曲沃县宏远建筑工程公司、国迈建设有限公司、临汾尧勇建筑工程公司承建。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年4月开工建设，2020年9月主体工程已完工，室外相关水、电、暖通等附属配套设施工程正在进行施工。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，债券重大公开事项：无