# 曲沃县西城幼儿园建设项目

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县乐昌中心校。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县乐昌中心校 |
| 机构性质 | 全额事业 |
| 统一社会信用代码 | 12140921E28640810D |
| 机构地址 | 曲沃县乐昌镇政府 |
| 负责人 | 李海河  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年，曲沃县乐昌中心校共收到拨付的债券资金500万元，其中：专项债券资金500万元。具体情况如下：

2020年12月24日，曲沃县财政局拨付专项债券资金500万元。

**三、债券资金使用情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.12.24 | 工程预付款 | 500 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| **合 计** | 500 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为曲沃县西城幼儿园建设项目。

**1.项目基本情况**

西城幼儿园建设项目位于曲沃县乐昌镇西南街村城西小学1000米路北，主要建设多功能活动室（地上两层面积916平方米）、幼儿教学用房（地上三层面积4984.5平方米）、厨房（地上一层面积401.05平方米）及服务用房（地上两层面积464.58平方米）。项目建成后可以极大的改善城西区幼儿入园压力。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县西城幼儿园建设项目估算总投资2200.00万元，资金来源：除债券资金外其余资金为政府出资。

**3.项目审批情况**

2017年11月20日取得建设项目环境影响登记表[备案号：201714102100000057]、2018年1月29日曲沃发改局可行性研究报告批复曲发改审批[2018]13号、2018年6月6日完成财政评审、2019年5月13日取得建设项目选址意见书[选字第141021201900001号]、2019年5月22 日取得建设用地规划许可证[地字第141021201900001号]、2019年7月13日取得建设工程规划许可证[建字第141021201900004号]、2019年7月17日取得建设用地划拨决定书[电子监管号1410212019A00088]、2020年12月17日收到中标通知书、2020年12月18日完成中标备案表。2020年12月19日山西八建集团公司入场承建。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年12月17日由山西八建集团公司中标，目前项目正在有序开展。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。