# 山西省曲沃县中等职业技术学校

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西省曲沃县中等职业技术学校。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 山西省曲沃县中等职业技术学校 |
| 机构性质 | 全额事业 |
| 统一社会信用代码 | 12140921E286409681 |
| 机构地址 | 曲沃县东关贡院新街 |
| 负责人 | 焦建泉 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年6月，山西省曲沃县中等职业技术学校收到政府债券资金700万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，曲沃县中等职业技术学校操场项目债券资金还剩361.276万元未使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.12.08 | 操场、看台及辅助工程预付款 | 338.724 |
|  |  |  |  |
| **合 计** | | | 338.724 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

政府债券资金对应的投资项目为山西省曲沃县中等职业技术学校操场、看台及辅助工程项目。

**1.项目基本情况**

山西省曲沃县中等职业技术学校操场、看台及辅助工程项目位于山西省曲沃县中等职业技术学校校园西侧。项目建设内容为地上一层，总建筑面积为934.16平方米，包括操场、看台及辅助用房。项目建成后，将大大改善曲沃县中等职业技术学校教学基础设施不足，功能不配套的局面，为学校更好的发展提供必要的硬件条件，促进教学质量的提高，有利于当地职业教育。

**2.项目投资及资金来源**

山西省曲沃县中等职业技术学校操场、看台及辅助工程项目总投资1200万元，资金来源：1200万元为政府出资。

**3.项目审批情况**

2018年9月5日，曲发改[2018]142号文件、2019年7月25日，曲发改[2019]44号文件、2018年8月取得建设项目选址意见书[选字第141021201800004号]、2019年3月取得建设用地规划许可证[镇地字第141021201900001号]、2020年4月取得建设工程规划许可证[建字第141021202000009号]、2020年12月取得建筑工程施工许可证[141021202012240101]、2020年11月项目经招标由山西建筑工程集团有限公司承建。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年12月开工建设，预计截止2021年7月完成全部工程。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。