# 曲沃县水利局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县水利局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县水利局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409210128001523 |
| 机构地址 | 曲沃县晋都北路八十八号 |
| 负责人 | 朱建宏  |

**二、债券资金拨付情况**

2022年度，曲沃县农村规模化集中供水工程项目共收到拨付的专项债券资金15000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2022年8月31日，曲沃县农村规模化集中供水工程项目，项目债券资金全部支付完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2022.8 | 水厂建设 | 3347 |
| 2 | 2022.8 | 配水管网建设 | 9407 |
| 3 | 2022.8 | 输水管网建设 | 1896 |
| 4 | 2022.8 | 前期费用 | 350 |
| **合 计** | 15000 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为曲沃县农村规模化集中供水工程项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县农村规模化集中供水工程项目，项目水厂主体建设位于曲沃县里村镇新城村，项目管道工程覆盖曲村镇、里村镇、杨谈乡、史村镇、高显镇。项目建设内容为（1）水厂工程：建（构）筑物包括进水水池、净水车间、加氯间、清水池泵房、浓水池等，管理用房（含水质化验室）和锅炉房及其他配套设施和设备。（2）主配水管道工程：

主配水管道合计525㎞，其中干线管网206㎞，各受益村配水干线管道工程319㎞；（3）智慧水务系统。包含智慧水务功能应用体系，包含公共服务体系一套、产供水管理体系一套、外业管理体系一套、产销差体系一套以及驾驶舱管理体系一套，指调度中心基础硬件一套以及管网GIS基础硬件一套。占地面积：水厂总占地10165.11m2，场外道路占地750m2

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县农村规模化集中供水工程项目，项目估算总投资24602.88万元，资金来源：债券资金19600万元，财政资金2000万元，自筹资金3002.88万元

**3.项目审批情况**

2021年4月22日，曲沃县财经委员会批复同意开展项目前期工作的函，曲财经办函【2021】7号，2021年12月30日曲沃县行政审批服务管理局批复项目可研报告，曲行政审批【2021】108号，2022年4月14日曲沃县行政审批服务管理局批复项目初设，曲行政审批【2022】54号，2021年5月27日取得项目用地预审与选址意见书，用字第141021202100006号。2021年4月19日社会稳定风险评估备案完成，2022年3月11项目环境影响报告批复，曲行政审批【2022】35号。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2022年7月开工建设截止2024年7月。截止2023年7月项目水厂主体建设已完工，剩余内部装修，外墙装修和净水设备安装调试，管网铺设工程已完成总量的95％。

**五、债券重大公开事项**

截止2022年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。