# 曲沃县晋之源农业开发有限公司

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县晋之源农业开发有限公司。本单位是有限责任公司。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 曲沃县晋之源农业开发有限公司 |
| 企业性质 | 国有独资 |
| 统一社会信用代码 | 91141021056279688K |
| 企业地址 | 曲沃县西大街农业委员会6楼 |
| 企业法定代表人 | 贾瑞明 |

**二、债券资金拨付情况**

2022年度，曲沃县晋之源农业开发有限公司共收到专项债券资金2200万元。具体情况如下：

2022年 7月 15日，曲沃县财政局拨付专项债券资金2200万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2022年12月31日，曲沃县晋之源农业开发有限公司曲沃县智慧果蔬产业示范区农作物种苗培育基地建设项目专项债券资金还剩0.036768万元未使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2022.7.14 | 付种苗培育基地一标段工程款 | 245 |
| 2 | 2022.7.13 | 付种苗培育基地二标段工程款 | 286 |
| 3 | 2022.8.5 | 付种苗培育基地二标段工程款 | 85 |
| 4 | 2022.8.31 | 付种苗培育基地二标段工程款 | 57 |
| 4 | 2022.8.31 | 付种苗培育基地前期费用 | 66.1 |
| 5 | 2022.8.31 | 付种苗培育基地三标段工程款 | 559.256104 |
| 6 | 2022.9.19 | 付种苗培育基地一标段工程款 | 125 |
| 7 | 2022.9.19 | 付种苗培育基地三标段工程款 | 776.607128 |
| **合 计** | | | 2199.963232 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

专项债券资金对应的投资项目为曲沃县智慧果蔬产业示范区农作物种苗培育基地建设项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县晋之源农业开发有限公司曲沃县智慧果蔬产业示范区农作物种苗培育基地建设项目位于曲沃县智慧果蔬产业示范园区内。项目建设内容为新建智能蔬菜育苗温室20280平米，共5栋，包括：1.集约化钢结构智能育苗温室1栋5184平方米，双膜双拱温室2栋5688平方米，薄膜联栋温室2栋9408平方米；2.购置温室苗床10339.4平方米、喷淋系统2套、自动灌溉系统16套、水肥一体化系统5套，智能化控制系统等设备4台套；3.园区路面硬化5.4公里；4.给排水工程：给水管道6760米、排水渠3744米；5.输变电工程：埋设电缆9607米；6：亮化工程：配套路灯及照明设备100套。项目建成后，主要用于黄瓜、西红柿、辣椒、茄子等品种的育苗，将促进带动周边地区绿色蔬菜基地的发展，可以推进曲沃县蔬菜实现种植规模化、生产标准化、销售品牌化和经营产业化，提高蔬菜产品质量安全水平，提升蔬菜产业竞争力。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县晋之源农业开发有限公司曲沃县智慧果蔬产业示范区农作物种苗培育基地建设项目估算总投资3965万元，资金来源：2200万元为专项债券资金，剩余资金为自筹资金。

**3.项目审批情况**

2021年10月项目取得山西省企业投资项目备案证。项目代码：2110-141021-89-05-823777。2021年11月22日项目招标，由山西易盛达建设工程有限公司、曲沃县宏远建筑工程公司、中科远航建设有限公司承建。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2021年11月开工建设，2022年12月底工程已完工。

**五、债券重大公开事项**

截止2022年末，债券重大公开事项：无